私立専修学校等施設災害復旧事業計画書作成要領

１．復旧事業計画書の様式と作成区分及び作成単位

復旧事業計画書（以下、「計画書」という。）の様式と作成区分は次表による。なお、計画書は学校ごとに作成すること。

| 復旧事業計画書の様式 | 作 成 者 | 災害復旧事業による作成区分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建 物 |  | 土地 | 工作物 | 設備 |
|  |  | 新築 復旧 | 補修 復旧 |  |  |  |
| 様式① 都道府県復旧事業計画総括表 | 都道 府県 | 要 |  |  |  |  |
| 様式② 復旧事業計画総括表 | 学 校 設 置 者 | 要 |  |  |  |  |
| 様式③ 建物（棟別）復旧事業計画内訳表 新築復旧（全・半壊の場合） |  | 要 |  |  |  |  |
| 様式④ 別紙 建物復旧工事費積算内訳書 建物新築復旧（全・半壊の場合） |  | 要※ |  |  |  |  |
| 様式⑤ 建物（棟別）復旧事業計画内訳表 補修復旧（大破以下の場合） |  |  | 要 |  |  |  |
| 様式⑥ 別紙 建物復旧工事費積算内訳書 建物補修復旧（大破以下の場合） |  |  | 要※ |  |  |  |
| 様式⑦ 土地（被害個所別） 復旧事業計画内訳表 |  |  |  | 要 |  |  |
| 様式⑧ 別紙 土地復旧 本工事費積算内訳書 |  |  |  | 要※ |  |  |
| 様式⑨ 工作物（施設別） 復旧事業計画内訳表 |  |  |  |  | 要 |  |
| 様式⑩ 設備（品目別） 復旧事業計画内訳表 |  |  |  |  |  | 要 |
| 様式⑪ 土地・建物被害直前の調書 |  | 要 | 要 | 要 |  |  |

※記入例の内容が分かる程度の業者見積（写）の提出を以て省略可。

２．計画書の提出先及び提出部数

学校の設置者は、正本１部及び副本（都道府県が指定する部数）を当該学校を所轄する都道府県に提出すること。
　都道府県は学校から提出のあった計画書のうち副本を必要部数保管し、各学校の計画書をとりまとめるとともに都道府県復旧事業計画総括表を作成・添付のうえこれらを２部（正本及び副本各１部）文部科学省に提出すること。

３．各様式の記載要領

（１）復旧事業計画総括表（様式②）

イ．「設置者名」欄には、法人名を記入すること。

ロ．「災害名」欄には、「東日本大震災」と記入すること。

ハ．「備考」欄には、各施設区分毎の被害施設の原形、被害程度及び当該施設の復旧計画を総括説明すること。

ニ．学校施設の被災直後の被害状況が復旧箇所ごとに証明できるような写真を添付すること。

（２）復旧事業計画内訳表

イ　建物新築復旧（様式③）

・ この表は、被害が全壊又は半壊であり、新築により復旧する場合のみ作成すること。

・ 「図面番号」欄は、記入不要。（以下、他の様式においても同じ）

・ 「構造」欄には、木造瓦葺２階建等と構造別を記入すること。

・ 「原形復旧額」欄には、当該施設を原形に復旧するために要する費用全部を記入すること。（以下各表につき同じ。）

・ 「全事業額」欄には、改良復旧を含めた全事業額を記入する。ただし、全事業額と原形復旧額と同額の場合は、全事業額欄は合計額のみの記入でよい（以下各票につき同じ。）。

・ 「全事業額」欄の各延面積欄には、建物の階数を「○階建」と付記すること。

ロ　建物補修復旧（様式⑤）

・ この表は被害が大破以下であり、補修により復旧を行う場合に作成すること。
被害は大破以下であるが、自己資金をもって新築復旧を行う場合は、「全事業額」欄には新築の合計額のみを記入し、備考欄に新築の構造面積を記入すること。

・ 「図面番号」欄については、記入不要。

・ 「建物部分」欄には、補修を行う建物の部分を基礎、軸部、屋根、床、外壁、天井、建具、塗装、板金、窓廻、附帯工事等に分類して記入すること。

・ 「工種」欄には、工事種別を列挙すること。

（例）建物部分が軸部の場合は、傾斜引起、筋違等と記入し、又屋根の場合は屋根下地、こけら板、防水紙、亜鉛鉄板、波鉄板葺等と記入すること。

ハ　土地（様式⑦）

・ 「被害個所」欄には、校舎東側擁壁、護岸、校門右側土坡等の名称を記入すること。

・ 「被害個所の原形及び被害程度の区分」欄には、被害個所の原形を、例えば、「石垣、コンクリート擁壁等」と記入し、かつ「校庭土砂流失、流入○○㎥、石垣崩壊○○面積等」と記入すること。

・ 「工種」欄には、土工事、排水工事、擁壁工事等の工事種別を記入し、更に個々の材料につき、例えば、盛土、筋芝、排水溝、床塀、型枠、コンクリート、基礎栗石、基礎杭、同打込手間等の別を記入すること。

ニ　工作物（様式⑨）

・ 「被害物件名」欄は、バックネット、テニスコート、囲障等の別を記入すること。

・ 「工事区分」欄には、新築、補修の別を記入すること。

・ 「工種」欄には、例えば囲障の場合は、コンクリート組立塀、コンクリートブロック塀等の別を記入すること。

ホ　設備（様式⑩）

・ 原形復旧額及び全事業額につきそれぞれ品目別に記入すること。但し、消耗品的な品目は除外すること。

ヘ　上記、イ 建物新築復旧、ロ 建物補修復旧及びハ 土地の復旧事業計画内訳表には、それぞれ別紙記入例を参考に復旧工事費積算内訳書（様式④、⑥、⑧）を添付すること。
　また、ホ 工作物においても必要に応じ復旧工事費積算内訳書（様式は自由）を添付すること。

ただし、業者見積で積算内訳の内容が明示されている場合には、業者見積の提出を以て復旧工事費積算内訳書の添付をそれぞれ省略することができる。

（３）都道府県復旧事業計画総括表（様式①）

この総括表は、各学校より提出された復旧計画書に基づき学校種別毎に原形復旧額及び全事業額等集計した金額を記入するものとすること。

４．その他計画書作成の留意事項

・ 物品等を買い替えた場合は修理により対応できなかった理由書を添付すること。