旧岩手県営野球場産業廃棄物収集運搬処分業務仕様書

１　履行期間

契約締結の日の翌日から令和９年３月12日まで

２　収集運搬及び処分する廃棄物（概算数量）

| 名称 | 概算数量 | 廃棄物の例 |
| --- | --- | --- |
| 廃プラスチック類＋金属くず | 15,000㎏ | 防球ネット、椅子等 |
| 廃プラスチック類 | 2,000㎏ | プラスチック容器等 |
| 金属くず | 20,000㎏ | ロッカー、金属製容器等 |
| ガラスくず | 500㎏ | 鏡等 |
| ガラスくず＋金属くず | 2,000㎏ | 蛍光管（水銀使用製品産業廃棄物）等 |
| 陶磁器くず | 200㎏ | 茶碗等 |
| 木くず（付着有） | 1,000㎏ | 傘立て、下足箱等 |
| 木くず＋金属くず | 1,000㎏ | ベンチ、机、トンボ等 |
| コンクリートくず（がれき類） | 1,000㎏ | 標識基礎等 |
| 汚泥 | 1,000㎏ | 土嚢等 |
| 廃プラ＋金属くず＋強酸 | 100㎏ | 自動車バッテリー等 |
| 廃油 | 100㎏ | 機械オイル等 |

３　業務の遂行に係る許可等

受託者は、監督官庁が交付する許可事項に変更があったときは、遅滞なく変更後の許可証の写しを委託者に提出すること。

なお、本業務の遂行にあたっては、関係法令等を遵守すること。

４　収集運搬業務

(１)　業務の対象は、旧岩手県営野球場スタンド棟、スコアボード棟、屋外便所棟及び敷地内（屋外を含む）に存置する全ての産業廃棄物とする。

(２)　廃棄物の分別、収集運搬は、概ね９月末日を目途に完了するものとし、委託者と受託者で協議の上、期日を定める。

なお、当該期日以後でも、新たに産業廃棄物の存在が明らかになった場合は、委託者と受託者で協議の上、分別、収集運搬の日を別途定める。

(３)　本業務の対象とならない一般廃棄物及び廃棄に別途手続きが必要となるもの（消火器等）等は、分別のうえ、委託者の指定する場所（旧岩手県営野球場の敷地内）に運搬すること。

なお、当該、分別、運搬に要する費用は、作業費に含まれるものとする。

(４)　収集運搬車両は７t以上のものを使用すること。

(５)　処分費又は運搬費の総額が、当初概算数量によるそれぞれの総額を超過する見込みとなった場合は、委託者に協議すること。

(６)　廃棄物の収集量が確定した時点で、受託者は収集量及び収集運搬車両の使用台数について、報告書（様式第１号）を提出し、委託者の確認を受けること。

５　処分業務

受託者又は受託者が指定する処分業者が行うものとする。

なお、受託者が指定する処分業者が中間処分業務を行う時は、委託者は受託者が指定する業者と

処分業務についての契約書を取り交わすものとする。

６　収集運搬及び処分に係る委託料の支払いについて

委託者が受託者に支払う委託料は、収集運搬及び処分に至るまでの一切の経費であり、受託者はそれぞれの処分業者に対し、処分に係る手数料を支払うこと。

７　委託料の精算

- 処分費及び運搬費は、実数量に契約単価を乗じた金額により精算する。

- 作業費及び諸経費は、精算を行わない。

８　事業完了の報告

(１)　受託者は、業務終了後、完了報告書（様式第２号）を受託者に提出すること。

(２)　廃棄物処理法の規定に基づき、マニフェスト（D票まで）については、その都度、受託者あて提出すること。なお、E票は必要に応じて最終処分終了後に提出すること。

(３)　本仕様に定めのない事項については、その都度協議の上、委託者の指示に従い、実施する　　こと。

（様式第１号）

収集量及び収集運搬車両使用台数報告書

令和　年　月　日

岩手県知事　様

所在地又は住所

商号又は名称

代表者氏名

業務名　旧岩手県営野球場産業廃棄物収集運搬処分業務

１　収集量（令和　　年　　月　　日現在）

| 区分 | 収集量 (a) | 単価（税抜）(b) | 処分料（税抜）(a)×(b) |
| --- | --- | --- | --- |
| 廃プラスチック類＋金属くず | kg | 円 | 円 |
| 廃プラスチック類 | kg | 円 | 円 |
| 金属くず | kg | 円 | 円 |
| ガラスくず | kg | 円 | 円 |
| ガラスくず＋金属くず | kg | 円 | 円 |
| 陶磁器くず | kg | 円 | 円 |
| 木くず（付着有） | kg | 円 | 円 |
| 木くず＋金属くず | kg | 円 | 円 |
| コンクリートくず（がれき類） | kg | 円 | 円 |
| 汚泥 | kg | 円 | 円 |
| 廃プラ＋金属くず＋強酸 | kg | 円 | 円 |
| 廃油 | kg | 円 | 円 |
| 計 | kg |  | 円 |

２　収集運搬車両の使用台数（令和　　年　　月　　日現在）

| 台数 (a) | 単価（税抜） (b) | 運搬費（税抜） (a)×(b) |
| --- | --- | --- |
| 台 | 円 | 円 |

〔内訳〕

| 月 | 使用日数 | 台数 |
| --- | --- | --- |
| 月 | 日 | 台 |
| 月 | 日 | 台 |
| 月 | 日 | 台 |
| 月 | 日 | 台 |

（様式第２号）

業務完了報告書

令和　　年　　月　　日

岩手県知事　様

所在地又は住所

商号又は名称

代表者氏名

令和　　年　　月　　日契約の下記業務は、令和　　年　　月　　日をもって完了したので報告します

記

１　業務名　　旧岩手県営野球場産業廃棄物収集運搬処分業務

２　履行期間　　自　令和　　年　　月　　日

至　令和　　年　　月　　日