別記１

リ　ス　ク　分　担

|  | リスクの種類 | リスクの内容 | 負担 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 県 | 事業者 |
| 共通 | 募集要項の誤り | 募集要項の記載事項に重大な誤り | ○ |  |
|  | 債務不履行 | 県の契約内容不履行 | ○ |  |
|  |  | 事業者による業務及び契約内容の不履行 |  | ○ |
|  | 安全性の確保 | 工事・維持管理における安全性の確保 |  | ○ |
|  | 環境の保全 | 工事・維持管理における環境の確保 |  | ○ |
|  | 制度の変更 | 法令・許認可・税制の変更 | ○ | ○ |
|  | 保険 | 維持管理期間のリスクを保証する保険 |  | ○ |
|  | 事業の中止・延期 | 県の指示 | ○ |  |
|  |  | 設備導入に必要な許可等の遅延によるもの |  | ○ |
|  |  | 事業者の事業放棄・破たんによるもの |  | ○ |
| 計画・設計段階 | 不可抗力 | 天災等による設計変更・中止・遅延 | ○ | ○ |
|  | 物価 | 急激なインフレ・デフレ （設計費に影響があるもの） | ○ | ○ |
|  | 設計変更 | 県の指示・判断によるもの | ○ |  |
|  |  | 事業者の指示・判断によるもの |  | ○ |
|  | 資金調達 | 必要な資金の確保に関すること |  | ○ |
| 工事段階 | 第三者賠償 | 工事における第三者への損害賠償義務 |  | ○ |
|  | 不可抗力 | 天災等による設計変更・中止・遅延 | ○ | ○ |
|  | 物価 | 急激なインフレ・デフレ （工事費に影響があるもの） | ○ | ○ |
|  | 用地の確保 | 資材置き場の確保 |  | ○ |
|  | 設計変更 | 県の指示・判断によるもの | ○ |  |
|  |  | 事業者の指示・判断によるもの |  | ○ |
|  | 工事遅延・完成 | 県の責による工事遅延・未完工による引渡し遅延 | ○ |  |
|  |  | 事業者の責による工事遅延・未完工による引渡し遅延 |  | ○ |
|  | 工事費増大 | 県の指示、承認による工事費の増大 | ○ |  |
|  |  | 事業者の指示・判断によるもの |  | ○ |
|  | 性能 | 要求仕様不適合 |  | ○ |
|  | 一般的改善 | 引渡し前に工事目的物等に関して生じた損害 |  | ○ |
|  |  | 引渡し前に工事に起因して施設に生じた損害 |  | ○ |
| 支払 | 金利 | 期中金利の変更 |  | ○ |
| 維持管理関係 | 設計変更 | 県の責による事業内容の変更 | ○ |  |
|  |  | 事業者が必要と考える計画変更 |  | ○ |
|  | 利用者等に及ぼした損害賠償 | 設備に起因して生じた利用者への損害に対する賠償 | ○ | ○ |
|  | 維持管理費の上昇 | 設計変更以外の要因による維持管理費の増大 |  | ○ |
|  | 本設備の損傷 | 県の故意・過失又は施設に起因する本設備の損傷 | ○ |  |
|  |  | 事業者の故意・過失による本設備の損傷 |  | ○ |